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1. [bookmark: _Toc1395143938]Úvod do problematiky a cíle aktivity

Portál Intersucho (www.intersucho.cz) poskytuje uživatelům pravidelně aktualizované informace o aktuálním výskytu půdního sucha, jeho předpovědi a o výskytu dopadů sucha v České republice, Slovensku, střední Evropě a na globální úrovni. Portál je v provozu od roku 2012 a jeho hlavní devizou je kombinace informací z více zdrojů. Pravidelně aktualizované informace jsou založeny na modelu půdní vláhy SoilClim, družicových datech a pravidelném hlášení skupiny dobrovolných respondentů. Od roku 2012 byl portál rozšiřován a průběžně doplňován o nejnovější datové zdroje, nicméně nedošlo k jeho úplné aktualizaci, s využitím nejnovějších technologií a standardů pro webové portály. V

[image: ]
Obr. 1: Dosavadní podoba úvodní stránky portálu Intersucho


Z tohoto důvodu byla v rámci aktivity 4.2 navržena kompletní inovace systému Intersucho, zahrnující tyto dílčí aktivity: I) Vytvoření nové verze uživatelského rozhraní webového portálu s důrazem na interaktivitu a intuitivní ovládání, II) Vytvoření platformy pro globální monitoring sucha a jeho dopadů ve spolupráci s windy.com, a III)  Zpřesnění globální verze modelu SoilClim ve spolupráci s partnery ve  windy.com.





[bookmark: _Toc90453640]2. Plnění dílčích aktivit A4.2
[bookmark: _Toc1686584276]2. 1. Vytvoření nové verze uživatelského rozhraní webového portálu s důrazem na interaktivitu a intuitivní ovládání

Podoba uživatelského rozhraní portálu Intersucho byla plně aktualizována při zachování základních ovládacích prvků (Obr. 2). Zásadním prvkem aktualizace portálu je nově aktualizovaná interaktivní mapová prohlížečka, která nahradila předchozí staticky zobrazované mapy (Obr. 1). Přímo na hlavní stránce portálu je nově uživatelům umožněno zobrazovat nejen celorepublikové mapy, ale pro všechny podklady jsou po kliknutí dostupné také mapy na úrovni jednotlivých krajů a dále pak okresů (Obr. 3). Další prvky navigace na úvodní stránce jako je přepínání jednotlivých týdnů, spuštění aminace, ovládací prvky pro stažení mapových podkladů byly zachovány a přizpůsobeny novému vzhledu portálu. Úvodní menu a hlavní nabídka portálu byly zjednodušeny pro usnadnění navigace a výběru zobrazeného území a mapy.

[image: ]

Obr. 2: Aktualizovaná podoba úvodní stránky portálu Intersucho s novým interaktivním mapovým rozhraním

Nově dostupné mapové rozhraní umožňuje uživatelům přímý přístup k mapovým podkladům ve větším detailu a to interaktivně přímo z hlavní stránky portálu.  Samotné mapové podklady byly aktualizovány a mapová reprezentace byla přizpůsobena tomuto interaktivnímu zobrazení. Aktualizovány byly hranice jednotlivých regionů, zobrazení sídel a jejich textových popisků tak, aby byla zajištěna co nejsnazší práce s mapami a snadná navigace. Pro další usnadnění navigace byl ke každé dílčí mapě přidán také textový rozcestník (Obr. 3), díky kterému je umožněno se vracet na libovolnou úroveň mapového detailu.

[image: ]Obr. 3: Detailní mapy pro zobrazení situace v jednotlivých krajích (vlevo) a okresech (vpravo) v novém interaktivním mapovém rozhraní

Pro dílčí mapové podklady byly dále aktualizovány také mapové kompozity ke stažení (Obr. 4). Nově jsou k dispozici kompozity pro krajské i okresní mapy (v původní verzi portálu pouze pro mapy celého území republiky). Pro mapy aktuální půdní vláhy na základě dat modelu SoilClim bylo zachováno zobrazení map pro 3 půdní profily, které bylo totožné i v podkladech dostupných také na původní verzi portálu. Veškeré detailní mapové podklady jsou na portálu nově dostupné včetně historie – pro mapy celé republiky a krajské mapy je tato dostupnost 12 měsíců, pro okresní mapy jsou data nově dostupná po dobu 4 týdnů.

[image: ]Obr. 4: Nová verze mapových souborů ke stažení pro jednotlivé okresy (vlevo) a kraje (vpravo)

Veškeré mapové podklady využité v interaktivní mapové prohlížečce anebo nahrané jako soubory ke stažení byly s novou verzí portálu optimalizovány pro plynulejší běh portálu a pro usnadnění datových přenosů. Důraz byl kladen na výběr vhodného datového a obrazového formátu pro snadný přenos dat na samotný portál, optimalizaci velikosti datového úložiště a snížení nákladů s ním spojených, a v  neposlední řadě, také pro snazší přístupnost podkladů pro uživatele (menší datový přenos pro mobilní zařízení, pomalé internetové připojení apod.)

Výrazná aktualizace portálu zahrnuje také aktualizaci dotazníkového rozhraní pro sběr hlášených dat o výskytu sucha a jeho dopadů (https://monitoring.intersucho.cz/). Tato aktivita tvoří jednu z 3 hlavních složek monitoringu sucha a je součástí portálu od roku 2015. Původní podoba systému byla vyvinuta ve spolupráci se samotnými uživateli (respondenty) z oblasti zemědělství, ovocnářství, vinařství, lesnictví a školkařství. Obsah dotazníku byl v průběhu jeho provozu opakovaně konzultován s experty z jednotlivých oborů tak, aby reflektoval potřeby uživatelů, V rámci inovace systémů bylo aktualizováno také jeho uživatelské rozhraní, a především datové aplikační rozhraní, které není uživatelům dostupné ani viditelné ale umožnilo přechod na automatizované zpracování dat z dotazníkového šetření.

Nové rozhraní dotazníků (Obr. 5) umožní uživatelům přehlednou administraci jejich uživatelského účtu. Administrační část zahrnuje přehled dříve vyplněných dotazníků (zahrnuje kompletní historii dotazníků, které uživatel odeslal, včetně možnosti prohlížení odeslaných dat), přehled dostupných bonusů (pro pravidelné reportéry je po vyplnění dotazníku dostupná bonusová sekce portálu obsahující předpověď meteorologických prvků ve formě mapových podkladů) a přehled a možnost editace profilových údajů a uložených informací.

Z funkčního pohledu je v rámci aktualizované části pro dotazníkové šetření také možná zjednodušená volba typu dotazníku (zemědělství, ovocnářství a vinařství, lesnictví, školkařství). V rámci aktualizace je uživateli umožněno různé typy dotazníků kombinovat a mít vše uložen pod jedním uživatelským účtem. Předchozí verze dotazníku vyžadovala pro různé typy dotazníků také různé uživatelské účty. Stejně tak je umožněno hodnocení libovolného množství katastrálních území, z různých okresů (dříve možno v rámci jednoho dotazníku hodnotit pouze jedno katastrální území).

Rozhraní pro dotazníkové šetření bylo také přímo propojeno se systémem pro generování a rozesílání detailních na míru počítaných předpovědí základních meteorologických prvků - teploty vzduchu, srážek, rychlosti větru a relativního nasycení vzduchu (Obr. 6). Tyto předpovědi jsou v případě zájmu sestaveny a zasílány aktivním respondentům, pro jimi vybrané katastrální území. Nově je možné tento výběr, stejně jako výběr dní v týdnu pro zasílání, udělat přímo v dotazníkovém rozhraní. Změny zadané respondenty zde, jsou pak automaticky zpracovány a předány do systému pro rozesílání předpovědí na email.

Na straně administračního rozhraní byla část pro zpracování dotazníkových dat úplně odstraněna a přenesena do podoby aplikačního rozhraní, které je přístupné formou vzdáleného přístupu. Tento krok pomohl oddělit systém administrace webového obsahu a úložiště uživatelských dat. Tím je zajištěno jednak vyšší míry zabezpečení uživatelských dat (přihlašovací jména, hesla, emailové adresy uživatel), databáze sledování sucha a jeho dopadů (vyplněné dotazníky, nahrané fotografie) a také zjednodušení administračního rozhraní webového portálu a zrychlení jeho funkcí. V neposlední řadě je také zajištěna nezávislost databáze na funkci webového portálu a v případě výpadku webového portálu je stále možné pracovat s daty uživatelů.
[image: ]
Obr. 5: Inovované prostředí pro sběr dotazníkových dat od reportérů hodnotících aktuální stav sucha a jeho dopadů na polní plodiny

Aktualizace nového uživatelského rozhraní se týká také všech stránek s textovým a doprovodným obsahem, který byl převeden z původní verze portálu Intersucho, aktualizován a převeden do nového administračního rozhraní. Podoba textových a dalších doprovodných stránek byla přizpůsobena novému vzhledu portálu a zjednodušena pro lepší čitelnost na monitorech i mobilních zařízeních (Obr. 7).
[image: ]
Obr. 6: Ukázka na míru sestavené předpovědi teploty vzduchu pro katastrální území Vítanov
Ukázat nové mapy ke stažení

[image: ]Obr. 7: Aktualizované uživatelské rozhraní textového obsahu stránek
Zásadní součástí aktualizace byl také přechod na nový administrační systém (KreatiwCMS.3). Nová verze administračního systému byla oddělena od systému pro správu dat a mapových podkladů. Tento krok umožní rychlou a intuitivní administraci textového obsahu webového portálu (dokumentace, doprovodné texty, aktuality apod.). Administrační rozraní bylo díky přechodu na novou verzi výrazně zjednodušeno a umožní efektivnější správu webového portálu (Obr. 8).

Celé datové úložiště portálu, které bylo dříve dostupné přímo z administračního rozhraní, bylo přeneseno do databáze a je přístupné pouze formou aplikačního rozhraní. Tento krok vedl k výraznému zrychlení práce v administračním rozhraní webového portálu, snížení nákladů na dlouhodobé ukládání data a usnadnění automatického nahrávání dat na portál při pravidelných aktualizacích.


[image: ]Obr. 8: Aktualizované rozhraní pro administraci obsahu portálu



[bookmark: _Toc912190491]2. 2. Vytvoření platformy pro globální monitoring sucha a jeho dopadů ve spolupráci s windy.com
Ve spolupráci s windy.com byla vytvořena globální platforma pro monitoring a předpověď půdního sucha a jeho dopadů, který je dostupná z portálu windy.com (Obr. 9), intersucho.cz (Obr. 11) a droughtimpacts.eu (Obr. 12). Díky spolupráci a sdílení dat a výpočetní kapacity je nyní možné využívat denně aktualizovaná data monitoringu a předpovědi půdního sucha (intenzita sucha, anomálie půdní vláhy a relativní nasycení půdy) v prostorovém rozlišení cca 10 km (Obr. 10). Data jsou aktualizována denně a výstupy prezentovány na všech uvedených platformách. 
Monitoring a předpověď půdního sucha je také rozšířena o platformu pro sběr globálních dat o dopadech sucha, která je připravena formou dotazníku dostupného z platformy windy.com. Jednoduchý dotazník pro uživatele je dostupný na adrese droughtimpacts.eu (Obr. 12) a umožňuje rychlý sběr informací o aktuálních dopadech sucha. Pro vyplnění dotazníku není třeba žádná odbornost či měření, jedná se o posouzení situace na základě vlastního pozorování a znalosti dané lokality, která je otevřená pro všechny uživatele na dobrovolné bázi. 

[image: ]Obr. 9: Globální verze modelu SoilClim (Intenzita sucha) na platformě windy.com (https://www.windy.com/cs/-Intenzita-sucha-drought40?drought)


[image: ]Obr. 10: Anomálie půdní vlhkosti (vlevo) a relativní nasycení půdy (vpravo) v globální verzi na platformě windy.com, včetně možnosti zobrazení 3 půdních profilů a předpovědi na 9 dní

[image: ]
Obr. 11: Integrace windy.com mapové prohlížečky v rámci portálu Intersucho

[image: ]Obr. 12: Globální platforma pro rychlý monitoring dopadů sucha (https://droughtimpacts.eu/en/)

[bookmark: _Toc1180013825]2. 3. Zpřesnění globální verze modelu SoilClim ve spolupráci s  windy.com

V rámci spolupráce s platformou windy.com bylo dosaženo vyšší přesnosti a vyšší frekvence aktualizace výstupů globální verze modelu SoilClim. Globální vrstvy monitoringu půdního sucha (intenzita sucha, anomálie půdní vláhy a relativní nasycení půdy) jsou vytvářeny díky spolupráci obou institucí, kombinaci zdrojových dat a výpočetní kapacity. Do nejnovější verze globálního modelu SoilClim byla díky této spolupráci integrována jako vstupní meteorologická data Evropského Centra pro Střednědobou Předpověď (ECMWF), umožňující denní aktualizaci dat ve vysokém rozlišení a s vysokou přesností předpovědi vstupních meteorologických prvků, které jsou klíčové pro modelaci půdní vláhy v rámci modelu SoilClim. Díky vybranému zdroji předpovědních dat je také dosaženo delší délky předpovědi (až 9 dní) pro všechny parametry.
[bookmark: _Toc83497937]3. Souhrn aktivity A4.2 a závěr
V rámci aktivity 4.2 byla dokončena kompletní aktualizace portálu Intersucho včetně uživatelského a administračního rozhraní, nových procesů zpracování dat a tvorby mapových podkladů a nového aplikačního rozhraní pro automatizované nahrávání dat. Pro zajištění kontinuity bude nová verze portálu oficiálně spuštěna v průběhu ledna 2025. Přechod na novou verzi tak bude sladěn se začátkem nové monitorovací a reportovací sezony a bude možné ho včetně popisu veškerých změn a nové dokumentace komunikovat s pravidelnými uživateli a především reportéry zapojenými do pravidelného monitoringu sucha a jeho dopadů. V prvních měsících provozu nové verze portálu bude také probíhat sběr zpětné vazby od uživatelů a případné úpravy dílčích funkcionalit tak, aby byl obsah a funkce co nejvíce využitelné v praxi. 
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